2016年3月　総会

ホームページ担当坂口

銀座山の会　ホームページリニューアルに関する提案書

課題１：2016年9月に現在のホームページのスペース（ニフティ）がサービス終了になるので、

引っ越しが必要（内部も外部も）。

課題２：新規会員募集の為のイメージアップとして、山行報告をリアルタイムに掲載できるように

する。※その際は、ルール決めもしなければならない

課題３：その他希望コンテンツを追加する。

提案1：無料スペースへ引っ越す。最低でも7月までには決める。

提案2：ネット上でコンテンツの編集ができるサービスへ引っ越す。目標は、誰でも更新できるHP。

　　　　新規コンテンツ（山行報告とその他）の運用がしやすい機能重視でツール選定を行う。

提案3：山行報告は、トップページに掲載できるようにする。

提案4：内部HPは、FreeMLへアップロードする。

提案5：山行記録Excel及び、FreeMLの管理をホームページ担当で引き継ぐ。

提案6：基本は例会にて話し合いを行う。必要であれば、メールでのやり取りを行う。

※細かい意見の相違は、今後の話し合いで詰めていきます。

スケジュール

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 月 | 例会1回目 | 例会2回目 |
| 4月 | ・現行HPの引き継ぎ  ・現行HPをいつまで更新するか決定  ・現HPの問題点の洗い出し  ・問題なければ、内部HPはFreeMLへUP  ・無料スペースに移行する際の問題点募集  ・追加コンテンツの募集 | ・現コンテンツの変更点検討1  ・山行記録に記載する項目の洗い出し  ・新ツールの提案・検討1（方針・ID）  ・追加コンテンツに関する募集・検討1  ・無料スペースにする際の問題点検討1  （メリデメの見直し） |
| 5月 | ・現コンテンツの変更点の検討2  ・山行記録に記載する項目の決定  ・山行記録に関するルールの検討  ・新ツールの提案・検討２（デザイン選定・サンプル提示）  ・追加コンテンツに関する検討2（内容）  ・無料スペースにする際の問題点検討2  （デメリットの解決策検討） | ・現コンテンツの変更点の決定  ・山行記録に関するルールの決定  ・新ツールの提案・検討３（機能選定・サンプル提示）  ・追加コンテンツに関する検討3  （サンプル提示）  ・無料スペースにする際の問題点検討3  （サービス業者選定） |
| 6月 | ・山行記録の運用シミュレーション1  ・新ツールの提案・検討４（サンプル提示）  ・追加コンテンツに関する検討（運用イメージ）  ・無料or有料かの決定 | ・新ツールの提案5（サンプル提示）  ・現コンテンツのサンプル提示  ・山行記録の運用シミュレーション2  ・有料にした場合の業者決定 |
| 7月 | ・新ツールの決定  ・現行コンテンツの最終確認  ・追加コンテンツ決定 | ・現コンテンツの移行  ・新ツール運用の最終確認。マニュアル作成  ・新HP（仮でもよい）立ち上げ |
| 8月 | ・デザイン見直し1  ・山行記録運用開始  ・山行記録運用マニュアル作成  ・現HPに誘導メッセージを記載 | ・デザイン見直し2  ・追加コンテンツ運用シミュレーション  ・FreeML運用の見直し  ・山行記録の意義見直し |
| 9月 | ・現HP終了  ・追加コンテンツ運用開始 | ・・・引き続き検討 |